|  |  |
| --- | --- |
| Protokoll für Veranstaltung: | Seminarkurs Explore IT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Datum | 12.01.2024 | | | |
| Protokollführer | Florian Kreher | | | |
| Projektmitglieder | Martin Rid, Lukas Kornmayer, Silas Schäffer | | | |
|  | | | | |
| Themen/Inhalte | |  | | |
| **Top1 / Zusammenführung der Prototypen**  Wir haben viel Zeit darauf verwendet, verschiedene Projekte zu vereinen. Die Integration einzelner Aktivitäten stieß auf anfängliche Schwierigkeiten durch Dateiüberschneidungen, aber wir konnten nun einen reibungslos funktionierenden Prototypen erstellen, der sämtliche Mitgliederprojekte umfasst. Die Vereinigung der Prototypen verlief überraschend unkompliziert – Dateien wurden kopiert und in einer zentralen Datei festgehalten. | | | | |
| **Top2 / Design**  Ich habe mir endlich die Zeit genommen, mich intensiver mit dem Design meiner Activity‘s auseinanderzusetzen. Obwohl es noch nicht das endgültige Design ist, da wir uns noch untereinander abstimmen müssen, um zu einem genauen Designkonsens zu gelangen, bin ich überzeugt, dass das bisherige Ergebnis durchaus präsentabel ist. | | | | |
| **Top3 / Bestellungsansicht**  Ich habe zur Bestellungsansicht noch die abhaken Funktion der Bestellungen hinzugefügt. Die Anzahl an Bestellungen in der Datenbank wird jetzt auf 0 gesetzt. In einem weiter Child des Tisches werden jetzt auch abgehakte Bestellungen gespeichert. Das werde ich dann brauchen um die schon Abgehakten dem Personal zur Verfügung stellen zu können und später auch für die Bezahlung und digitale Rechnung. | | | | |
|  | | | Zuständige Person | Termin |
| Aufgaben | | |  |  |
| Bestellansicht – abgehakte Bestellungen einsehbar machen | | | Flo | 21.01.24 |
| Tischansicht – Timer | | | Flo | 30.01.24 |
| Bezahlen | | | Silas | 26.01.24 |