|  |  |
| --- | --- |
| Protokoll für Veranstaltung: | Seminarkurs Explore IT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Datum | 20.12.2023 | | | |
| Protokollführer | Silas Schäffer | | | |
| Projektmitglieder | Martin Rid, Lukas Kornmayer, Florian Kreher | | | |
|  | | | | |
| Themen/Inhalte | |  | | |
| Top1 / Schlüssel Generieren  Am 02.12.23 habe ich mit der Activity begonnen die sich um das Generieren und Verwalten von Mitarbeiter Schlüsseln kümmert. In der ersten Iteration habe ich leidlich einen Generator erstellt, der zufällige Schlüssel generiert, und diese dann ausgibt. Hier wollte ich erst mal sehen, wie ich die Activity verwirklichen will, und ob die Schlüssel funktionieren. | | | | |
| Top2 / Einstellungen & Startseite  Am 12.12.23 haben Martin und ich die Einstellungen in die Startseite implementiert, nun kann man von dort auf die sie zugreifen. Der nächste Schritt von dort wäre die Einstellungen an das Design der Startseite anzupassen. | | | | |
| Top3 / Einstellungen & Schlüssel Generieren  Am 15.12.23 habe ich an sowohl den Einstellungen als auch am Schlüsselgenerator weitergearbeitet. An dem Tag habe ich in beiden Projekten die Firebase Datenbank eingebunden. In den Einstellungen werden nun die Schlüssel mit denen in der Datenbank abgeglichen. In der Schlüssel Generieren Activity ist mehr geschehen, hier kann die Activity auslesen, welches Restaurant (Welcher Manager) gerade Schlüssel generieren will, und speichert diese dann entsprechend in der Datenbank ab. Ich habe außerdem mit dem Management der Schlüssel angefangen, Dies soll über einen Recycle Viewer laufen. Jedoch kam ich hier zu einigen Problemen mit der Datenbank, die ich noch nicht behoben habe. Über diese Liste wird der Restaurant Manager alle aktiven Schlüssel sehen können, und welchem Mitarbeiter er angehört. | | | | |
|  | | | Zuständige Person | Termin |
| Aufgaben | | |  |  |
| Mitarbeiterschlüssel generieren/verwalten | | | Silas | 29.12.23 |
| Erstellen von Speisekarten | | | Martin | \*\*.12.23 |
| Karte + QR-Code scannen | | | Lukas, Martin | \*\*.12.23 |
| Speisekarte einscannen | | | Lukas | \*\*.12.23 |
| Tischansicht | | | Florian | \*\*.12.23 |
| Bestellungsansicht | | | Florian | \*\*.12.23 |